****

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРЛОВКА

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23 мая 2024 г. № 169

Об утверждении планов мероприятий подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов

С целью своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда к отопительному периоду 2024-2025 годов, в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 5 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь пунктом 1.4 части 1 статьи 5 Устава муниципального образования городской округ Горловка Донецкой Народной Республики, принятого решением Горловского городского совета Донецкой Народной Республики от 25 октября 2023 года № I/6-1 (с изменениями от 03 апреля 2024 года № I/25-1), подпунктом 3 пункта 2.4 раздела 2, пунктом 5.1 раздела 5 Положения об администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики, утвержденного решением Горловского городского совета Донецкой Народной Республики от 10 ноября 2023 года № I/8-3, администрация городского округа Горловка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить планы мероприятий:

* 1. Подготовки многоквартирного жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов (прилагается);
  2. Подготовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов (прилагается);

2

1.3. Подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов (прилагается);

1.4. Подготовки объектов водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов (прилагается);

1.5. Подготовки дорожно-мостового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее Постановление подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования городского округа Горловка Донецкой Народной Республики, доменное имя сайта – https://gorlovka-r897.gosweb.gosuslugi.ru

Глава муниципального образования

городского округа Горловка

Донецкой Народной Республики И.С. Приходько

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

городского округа Горловка

от 23 мая 2024 г. № 169

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | | | |
| **подготовки многоквартирного жилищного фонда  к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов** | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Код строки** | **Единица измерения** | **Всего мкд по техпаспорту** | **План подготовки (собственными силами)** | **План подготовки (силами шефов-регионов)** | **План подготовки - всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **Подготовка жилых домов всех форм собственности с выдачей паспортов готовности - всего** | 1 | домов | 3270 | 2773 | 0 | 2773 |
| в том числе с централизованным отоплением | 2 | домов | 1891 | 1863 | 0 | 1863 |
| 1. Жилищный фонд обслуживаемый МУП | 3 | домов | 3212 | 2715 | 0 | 2715 |
| в том числе с централизованным отоплением | 4 | домов | 1838 | 1810 | 0 | 1810 |
| 2. Жилищный фонд обслуживаемый ОСМД, ЖСК, ТСН (ТСЖ) | 5 | домов | 58 | 58 | 0 | 58 |
| в том числе с централизованным отоплением | 6 | домов | 53 | 53 | 0 | 53 |
| 3. Жилищный фонд ведомственной принадлежности | 7 | домов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе с централизованным отоплением | 8 | домов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Жилищный фонд всех форм собственности в котором выполняется:** |  |  |  |  |  |  |
| ремонт кровли | 9 | домов |  | 119 | 0 | 119 |
|  | 10 | м2 |  | 7765,00 | 0 | 7765,00 |
| в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| - мягкой | 11 | домов |  | 47 | 0 | 47 |
|  | 12 | м2 |  | 5030,00 | 0 | 5030,00 |
| - шиферной | 13 | домов |  | 72 | 0 | 72 |
|  | 14 | м2 |  | 2735,00 | 0 | 2735,00 |
| ремонт (замена) трубопроводов систем ц/о | 15 | домов |  | 36 | 0 | 36 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16 | м.п. |  | 1006,00 | 0 | 1006,00 |
| промывка систем ц/о | 17 | домов |  | 250 | 0 | 250 |
| гидравлическое испытание систем ц/о | 18 | домов |  | 1863 | 0 | 1863 |
| ремонт (замена) трубопроводов горячего водоснабжения | 19 | домов |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 20 | м.п. |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ремонт (замена) трубопроводов холодного водоснабжения | 21 | домов |  | 24 | 0 | 24 |
|  | 22 | м.п. |  | 289 | 0 | 289 |
| ремонт (замена) трубопроводов водоотведения | 23 | домов |  | 10 | 0 | 10 |
|  | 24 | м.п. |  | 165 | 0 | 165 |
| ремонт оголовков | 25 | домов |  | 6 | 0 | 6 |
|  | 26 | шт. |  | 12 | 0 | 12 |
| ремонт (замена) запорной арматуры | 27 | домов |  | 73 | 0 | 73 |
|  | 28 | шт. |  | 221 | 0 | 221 |
| ремонт входных дверей | 29 | домов |  | 20 | 0 | 20 |
|  | 30 | шт. |  | 28 | 0 | 28 |
| остекление | 31 | домов |  | 81 | 0 | 81 |
|  | 32 | м2 |  | 483 | 0 | 483 |
| **3** | **Общий объём средств (за счёт всех источников финансирования) на выполнение ремонтных работ в жилищном фонде всех форм собственности** | 33 | тыс.руб. |  | 19 524,76 | 0,00 | 19 524,76 |

Управляющий делами администрации

городского округа Горловка О.Ю. Ольховская

План мероприятий подготовки многоквартирного жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов подготовлен Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Горловка

Директор Департамента Ю.В. Перебейнос

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

городского округа Горловка

от 23 мая 2024 г. № 169

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | |
| **подготовки объектов социальной сферы** | | | | | | |
| **к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Код строки** | **Единица измерения** | **План подготовки (собственными силами)** | **План подготовки (силами шефов-регионов)** | **План подготовки - всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Подготовка объектов социально-культурного назначения всех форм собственности с выдачей паспортов готовности - всего** | 1 | единиц | 210 | 0 | 210 |
| в том числе с централизованным отоплением | 2 | единиц | 197 | 0 | 197 |
| 1. Школы общеобразовательные муниципальной принадлежности | 3 | единиц | 47 | 0 | 47 |
| в том числе с централизованным отоплением | 4 | единиц | 47 | 0 | 47 |
| 2. Школы общеобразовательные ведомственной принадлежности | 5 | единиц | 4 | 0 | 4 |
| в том числе с централизованным отоплением | 6 | единиц | 4 | 0 | 4 |
| 3. Дошкольные учреждения муниципальной принадлежности | 7 | единиц | 45 | 0 | 45 |
| в том числе с централизованным отоплением | 8 | единиц | 45 | 0 | 45 |
| 4. Дошкольные учреждения ведомственной принадлежности | 9 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| в том числе с централизованным отоплением | 10 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 5. Учреждения Министерства здравоохранения | 11 | единиц | 68 | 0 | 68 |
| в том числе с централизованным отоплением | 12 | единиц | 61 | 0 | 61 |
| 6. Учреждения культуры муниципальной принадлежности | 13 | единиц | 26 | 0 | 26 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе с централизованным отоплением | 14 | единиц | 20 | 0 | 20 |
| 7. Учреждения культуры ведомственной принадлежности | 15 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| в том числе с централизованным отоплением | 16 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 8. Учреждения спорта муниципальной принадлежности | 17 | единиц | 3 | 0 | 3 |
| в том числе с централизованным отоплением | 18 | единиц | 3 | 0 | 3 |
| 9. Учреждения спорта ведомственной принадлежности | 19 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| в том числе с централизованным отоплением | 20 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 10. Учебные заведения высшего, среднего специального, среднего профессионального образования, и прочие объекты | 21 | единиц | 17 | 0 | 17 |
| в том числе с централизованным отоплением | 22 | единиц | 17 | 0 | 17 |
| **2** | **Школы общеобразовательные всех форм собственности в которых выполняется:** |  |  |  |  |  |
| ремонт кровли - всего | 23 | единиц | 1 | 0 | 1 |
|  | 24 | м2 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - мягкой | 25 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - шиферной | 27 | единиц | 1 | 0 | 1 |
|  | 28 | м2 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| ремонт систем ц/о | 29 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| замена трубопроводов ц/о | 30 | м.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| промывка систем ц/о | 31 | единиц | 3 | 0 | 3 |
| гидравлическое испытание систем ц/о | 32 | единиц | 51 | 0 | 51 |
| **3** | **Дошкольные учреждения всех форм собственности в которых выполняется:** |  |  |  |  |  |
| ремонт кровли - всего | 33 | единиц | 1 | 0 | 1 |
|  | 34 | м2 | 775,00 | 0,000 | 775,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |

3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - мягкой | 35 | единиц | 1 | 0 | 1 |
|  | 36 | м2 | 775,00 | 0,00 | 775,00 |
| - шиферной | 37 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | 38 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт систем ц/о | 39 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| замена трубопроводов ц/о | 40 | м.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| промывка систем ц/о | 41 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| гидравлическое испытание систем ц/о | 42 | единиц | 45 | 0 | 45 |
| **4** | **Медицинские учреждения всех форм собственности в которых выполняется:** |  |  |  |  |  |
| ремонт кровли - всего | 43 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | 44 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - мягкой | 45 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | 46 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - шиферной | 47 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | 48 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт систем ц/о | 49 | единиц | 5 | 0 | 5 |
| замена трубопроводов ц/о | 50 | м.п. | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| промывка систем ц/о | 51 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| гидравлическое испытание систем ц/о | 52 | единиц | 61 | 0 | 61 |
| **5** | **Учреждения культуры всех форм собственности в которых выполняется:** |  |  |  |  |  |
| ремонт кровли - всего | 53 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | 54 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - мягкой | 55 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | 56 | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - шиферной | 57 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | 58 | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ремонт систем ц/о | 59 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| замена трубопроводов ц/о | 60 | м.п. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| промывка систем ц/о | 61 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| гидравлическое испытание систем ц/о | 62 | единиц | 13 | 0 | 13 |
| **6** | **Учреждения спорта всех форм собственности в которых выполняется:** |  |  |  |  |  |
| ремонт кровли - всего | 63 | единиц | 0 | 0 | 0 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 64 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - мягкой | 65 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | 66 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - шиферной | 67 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|  | 68 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт систем ц/о | 69 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| замена трубопроводов ц/о | 70 | м.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| промывка систем ц/о | 71 | единиц | 3 | 0 | 3 |
| гидравлическое испытание систем ц/о | 72 | единиц | 3 | 0 | 3 |
| **7** | **Учебные заведения высшего, среднего специального, среднего профессионального образования в которых выполняется:** |  |  |  |  |  |
| ремонт кровли - всего | 73 | единиц | 5 | 0 | 5 |
|  | 74 | м2 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - мягкой | 75 | единиц | 2 | 0 | 2 |
|  | 76 | м2 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| - шиферной | 77 | единиц | 3 | 0 | 3 |
|  | 78 | м2 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| ремонт систем ц/о | 79 | единиц | 5 | 0 | 5 |
| замена трубопроводов ц/о | 80 | м.п. | 358,00 | 0,00 | 358,00 |
| промывка систем ц/о | 81 | единиц | 10 | 0 | 10 |
| гидравлическое испытание систем ц/о | 82 | единиц | 17 | 0 | 17 |
| **8** | **Общий объём средств (за счёт всех источников финансирования) на выполнение ремонтных работ на объектах социально-культурного назначения** | 83 | тыс.руб. | 2110,65 | 0,00 | 2110,65 |

Управляющий делами администрации

городского округа Горловка О.Ю. Ольховская

План мероприятий подготовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов подготовлен Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Горловка

Директор Департамента Ю.В. Перебейнос

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

городского округа Горловка

от 23 мая 2024 г. № 169

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ** | | | | | | |
| **подготовки объектов теплоснабжения к работе** | | | | | | |
| **в осенне-зимний период 2024-2025 годов** | | | | | | |
| Общее количество котельных всех форм собственности с учетом сельских и поселковых 129 единиц | | | | | | |
| Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении всех форм собственности с учетом сельских и поселковых 204.361 км | | | | | | |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Код строки** | **Ед. изм.** | **План (собственными силами)** | **План (силами регионов-шефов)** | **План подготовки, всего** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 |
| **1** | Подготовка котельных - всего | 1 | ед. | 129 | 0 | 129 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **1.1** | Котельные муниципальной собственности ( с учетом сельских и поселковых котельных) - всего, | 2 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| **1.2** | Котельные государственной и прочих форм собственности - всего | 3 | ед. | 129 | 0 | 129 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" | 4 | ед. | 116 | 0 | 116 |
| - ФГУП "Железные дороги Новороссии" | 5 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство культуры ДНР | 6 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство образования и науки ДНР | 7 | ед. | 1 | 0 | 1 |
| - Министерство здравоохранения ДНР | 8 | ед. | 1 | 0 | 1 |
| - Прочие: | 9 | ед. | 11 | 0 | 11 |
| **2** | **Капитальный ремонт/ реконструкция котельных, всего** | 10 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **2.1** | Котельные муниципальной собственности ( с учетом сельских и поселковых котельных) - всего, | 11 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| **2.2** | Котельные государственной и прочих форм собственности - всего | 12 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" | 13 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - ФГУП "Железные дороги Новороссии" | 14 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство культуры ДНР | 15 | ед. | 0 | 0 | 0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Министерство образования и науки ДНР | 16 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство здравоохранения ДНР | 17 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - Прочие: | 18 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Замена котлов - всего** | 19 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **3.1** | Котельные муниципальной собственности ( с учетом сельских и поселковых котельных) - всего | 20 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| **3.2** | Котельные государственной и прочих форм собственности - всего | 21 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" | 22 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - ФГУП "Железные дороги Новороссии" | 23 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство культуры ДНР | 24 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство образования и науки ДНР | 25 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство здравоохранения ДНР | 26 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - Прочие: | 27 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Ремонт котлов** | 28 | ед. | 393 | 0 | 393 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **4.1** | Котельные муниципальной собственности ( с учетом сельских и поселковых котельных) - всего, | 29 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| **4.2** | Котельные государственной и прочих форм собственности - всего | 30 | ед. | 393 | 0 | 393 |
| в том числе: |  | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" | 31 | ед. | 392 | 0 | 392 |
| - ФГУП "Железные дороги Новороссии" | 32 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство культуры ДНР | 33 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство образования и науки ДНР | 34 | ед. | 1 | 0 | 1 |
| - Министерство здравоохранения ДНР | 35 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| -Прочие: | 36 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Замена насосов, всего** | 37 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **5.1** | Котельные муниципальной собственности ( с учетом сельских и поселковых котельных) - всего | 38 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| **5.2** | Котельные государственной и прочих форм собственности - всего | 39 | ед. | 0 | 0 | 0 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| - ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" | 40 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - ФГУП "Железные дороги Новороссии" | 41 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство культуры ДНР | 42 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство образования и науки ДНР | 43 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство здравоохранения ДНР | 44 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - Прочие: | 45 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Подготовка тепловых сетей (в двухтрубном измерении), испытания - всего** | 46 | км | 204,361 | 0 | 204,361 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **6.1** | Сети муниципальной собственности | 47 | км | 1,357 | 0 | 1,357 |
| **6.2** | Сети государственной и прочих форм собственности - всего | 48 | км | 203,004 | 0 | 203,004 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" | 49 | км | 200,308 | 0 | 200,308 |
| - ФГУП "Железные дороги Новороссии" | 50 | км | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство культуры ДНР | 51 | км | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство образования и науки ДНР | 52 | км | 0,271 | 0 | 0,271 |
| - Министерство здравоохранения ДНР | 53 | км | 0,136 | 0 | 0,136 |
| - Прочие: | 54 | км | 2,289 | 0 | 2,289 |
| **7** | **Замена тепловых сетей, (в двухтрубном измерении) - всего** | 55 | км | 4,85 | 1,552 | 6,402 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **7.1** | Сети муниципальной собственности | 56 | км | 0 | 0 | 0 |
| **7.2** | Сети государственной и прочих форм собственности - всего | 57 | км | 4,85 | 1,552 | 6,402 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| - ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" | 58 | км | 4,85 | 1,552 | 6,402 |
| - ФГУП "Железные дороги Новороссии" | 59 | км | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство культуры ДНР | 60 | км | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство образования и науки ДНР | 61 | км | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство здравоохранения ДНР | 62 | км | 0 | 0 | 0 |
| - Прочие: | 63 | км | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **Подготовка центральных тепловых пунктов** | 64 | ед. | 0 | 0 | 0 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** | **Потребность в топливе на отопительный сезон** | 65 |  |  |  |  |
| **9.1** | **Уголь - всего** | 66 | тонн | 959,267 | 0 | 959,267 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **9.1.1** | На котельных муниципальной собственности | 67 | тонн | 0 | 0 | 0 |
| **9.1.2** | На котельных государственной и прочих форм собственности | 68 | тонн | 959,267 | 0 | 959,267 |
| **9.2** | **Жидкое топливо - всего** | 69 | тонн | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| **9.2.1** | На котельных муниципальной собственности | 70 | тонн | 0 | 0 | 0 |
| **9.2.2** | На котельных государственной и прочих форм собственности | 71 | тонн | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Создание запаса топлива** | 72 |  |  |  |  |
| **10.1** | **Уголь - всего (45 суток)** | 73 | тонн | 330,969 | 0 | 330,969 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **10.1.1** | На котельных муниципальной собственности | 74 | тонн | 0 | 0 | 0 |
| **10.1.2** | На котельных государственной и прочих форм собственности | 75 | тонн | 330,969 | 0 | 330,969 |
| **10.2** | **Жидкое топливо - всего (30 суток)** | 76 | тонн | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **10.2.1** | На котельных муниципальной собственности | 77 | тонн | 0 | 0 | 0 |
| **10.2.2** | На котельных государственной и прочих форм собственности | 78 | тонн | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **Общие объемы финансирования по подготовке систем теплоснабжения (за счет собственных средств)** | 79 | тыс. руб. | 68 961,00 | 0,00 | 68 961,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **11.1** | Системы теплоснабжения муниципальной собственности - всего, | 80 | тыс. руб. | 89,70 | 0,00 | 89,70 |
| **11.2** | Системы теплоснабжения государственной и прочих форм собственности - всего | 81 | тыс. руб. | 68 871,30 | 0,00 | 68 871,30 |
| в том числе: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" | 82 | тыс. руб. | 68 806,30 | 0,00 | 68 806,30 |
| - ФГУП "Железные дороги Новороссии" | 83 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Министерство культуры ДНР | 84 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Министерство образования и науки ДНР | 85 | тыс. руб. | 65 | 0 | 65 |
| - Министерство здравоохранения ДНР | 86 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| - Прочие: | 87 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

Управляющий делами администрации

городского округа Горловка О.Ю. Ольховская

План мероприятий подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов подготовлен Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Горловка

Директор Департамента Ю.В. Перебейнос

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

городского округа Горловка

от 23 мая 2024 г. № 169

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | | | | | | |
| **подготовки объектов водоснабжения и водоотведения** | | | | | | |
| **к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов** | | | | | | |
| Общее количество сетей водоснабжения всех форм собственности с учетом сельских и поселковых 1440 км. | | | | | | |
| Общее количество сетей водоотведения всех форм собственности с учетом сельских и поселковых 568 км. | | | | | | |
| Общее количество водопроводных насосных станций всех форм собственности с учетом сельских и поселковых \_30\_ ед. | | | | | | |
| Общее количество канализационных насосных станций всех форм собственности с учетом сельских и поселковых \_8\_ ед. | | | | | | |
| Общее количество водопроводных очистных сооружений всех форм собственности с учетом сельских и поселковых\_2\_ед. | | | | | | |
| Общее количество канализационных очистных сооружений всех форм собственности с учетом сельских и поселковых\_2\_ ед. | | | | | | |
| Общее количество скважин всех форм собственности с учетом сельских и поселковых \_4\_ ед. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Код строки** | **Единица измерения** | **План собственными силами** | **План силами шеф-региона** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Подготовка сетей водоснабжения** |  |  |  |  |  |
| **1.1. Текущий ремонт/капитальный ремонт/реконструкция сетей водоснабжения, всего** |  | км | 1,299 | 4,300 | 5,599 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| сетей коммунальной (муниципальной) собственности: |  | км | 0 | 0 | 0 |
| ведомственных сетей, в том числе: |  | км | 1,299 | 4,300 | 5,599 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  | км | 1,299 | 4,300 | 5,599 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | км | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | км | 0 | 0 | 0 |
| **1.2. Замена запорной арматуры, всего** |  | единиц | 20 | 0 | 20 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| на сетях коммунальной (муниципальной) собственности |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| на ведомственных сетях, в том числе: |  | единиц | 20 | 0 | 20 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  | единиц | 20 | 0 | 20 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | единиц | 0 | 0 | 0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **1.3. Ревизия запорной арматуры, всего** |  | единиц | 143 | 0 | 143 |
| **2** | **Подготовка сетей водоотведения** |  | км | 0 | 0 | 0 |
| **2.1. Текущий ремонт/капитальный ремонт/реконструкция сетей водоотведения, всего** |  | км | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| сетей коммунальной (муниципальной) собственности |  | км | 0 | 0 | 0 |
| ведомственных сетей, в том числе: |  | км | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  | км | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | км | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | км | 0 | 0 | 0 |
| **2.2. Замена запорной арматуры, всего** |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| коммунальной (муниципальной) собственности |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| на ведомственных сетях, в том числе: |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **2.3. Ревизия запорной арматуры, всего** |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Подготовка водопроводных насосных станций (ВНС), всего** |  | единиц | 30 | 0 | 30 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| ВНС коммунальной (муниципальной) собственности |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ВНС ведомственных, в том числе: |  | единиц | 30 | 0 | 30 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  | единиц | 26 | 0 | 26 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | единиц | 4 | 0 | 4 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | единиц | 0 | 0 | 0 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **3.1. Замена насосного оборудования, всего** |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| ВНС коммунальной (муниципальной) собственности |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ВНС ведомственных, в том числе: |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **3.2. Ревизия насосного оборудования, всего** |  | единиц | 58 | 0 | 58 |
| **3.3. Замена запорной арматуры, всего** |  | единиц | 2 | 0 | 2 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| ВНС коммунальной (муниципальной) собственности |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ВНС ведомственных, в том числе: |  | единиц | 2 | 0 | 2 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  | единиц | 2 | 0 | 2 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **3.4. Ревизия запорной арматуры, всего** |  | единиц | 202 | 0 | 202 |
| **3.5. Ремонт мягкой кровли** |  | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **3.6. Ремонт шиферной кровли** |  | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **3.7. Остекление** |  | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Подготовка канализационных насосных станций (КНС), всего** |  | единиц | 7 | 0 | 7 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| КНС коммунальной (муниципальной) собственности |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| КНС ведомственных, в том числе: |  | единиц | 7 | 0 | 7 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  | единиц | 7 | 0 | 7 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **4.1. Замена насосного оборудования, всего** |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |

4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КНС коммунальной (муниципальной) собственности |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| КНС ведомственных, в том числе: |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **4.2. Ревизия насосного оборудования, всего** |  | единиц | 14 | 0 | 14 |
| **4.3. Замена запорной арматуры, всего** |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| КНС коммунальной (муниципальной) собственности |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| КНС ведомственных, в том числе: |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **4.4. Ревизия запорной арматуры, всего** |  | единиц | 49 | 0 | 49 |
| **4.5. Ремонт мягкой кровли** |  | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **4.6. Ремонт шиферной кровли** |  | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **4.7. Остекление** |  | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Подготовка водопроводных очистных сооружений (ВОС), всего** |  | единиц | 2 | 0 | 2 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| ВОС коммунальной (муниципальной) собственности |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ВОС ведомственных, в том числе: |  | единиц | 2 | 0 | 2 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  | единиц | 2 | 0 | 2 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **5.1. Замена насосного оборудования, всего** |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| ВОС коммунальной (муниципальной) собственности |  | единиц | 0 | 0 | 0 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВОС ведомственных, в том числе: |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **5.2. Ревизия насосного оборудования, всего** |  | единиц | 33 | 0 | 33 |
| **5.3. Замена запорной арматуры, всего** |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| ВОС коммунальной (муниципальной) собственности |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ВОС ведомственных, в том числе: |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **5.4. Ревизия запорной арматуры** |  | единиц | 750 | 0 | 750 |
| **5.5. Ремонт мягкой кровли** |  | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **5.6. Ремонт шиферной кровли** |  | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **5.7. Остекление** |  | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Подготовка канализационных очистных сооружений (КОС), всего** |  | единиц | 3 | 0 | 3 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| КОС коммунальной (муниципальной) собственности |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| КОС ведомственных, в том числе: |  | единиц | 3 | 0 | 3 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  | единиц | 3 | 0 | 3 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **6.1. Замена насосного оборудования, всего** |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| КОС коммунальной (муниципальной) собственности |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| КОС ведомственных, в том числе: |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  | единиц | 0 | 0 | 0 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **6.2. Ревизия насосного оборудования, всего** |  | единиц | 27 | 0 | 27 |
| **6.3. Замена запорной арматуры, всего** |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| КОС коммунальной (муниципальной) собственности |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| КОС ведомственных, в том числе: |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **6.4. Ревизия запорной арматуры, всего** |  | единиц | 71 | 0 | 71 |
| **6.5. Ремонт мягкой кровли** |  | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **6.6. Ремонт шиферной кровли** |  | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **6.7. Остекление** |  | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **Подготовка скважин, всего** |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| коммунальной (муниципальной) собственности, всего |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| скважин ведомственных, в том числе: |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **7.1. Замена насосного оборудования, всего** |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| скважин коммунальной (муниципальной) собственности |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ведомственных, в том числе: |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  |  |  |  |  |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | единиц | 0 | 0 | 0 |

7

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **7.2. Ревизия насосного оборудования, всего** |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **7.3. Замена запорной арматуры, всего** |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |
| коммунальной (муниципальной) собственности |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ведомственных, в том числе: |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **7.4. Ревизия запорной арматуры, всего** |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **Общие объемы финансирования подготовительных и ремонтных работ на сетях и объектах водоснабжения и водоотведения (за счет всех источников финансирования)** |  | **тыс.руб.** | 63179,100 | 208797,850 | 271976,950 |
| Коммунальной (муниципальной) собственности |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственных, в том числе: |  | тыс.руб. | 63179,100 | 208797,850 | 271976,950 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |  | тыс.руб. | 63059,100 | 208797,850 | 271856,950 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |  | тыс.руб. | 120,000 | 0 | 120,000 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |

Управляющий делами администрации

городского округа Горловка О.Ю. Ольховская

План мероприятий подготовки объектов водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов подготовлен Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Горловка

Директор Департамента Ю.В. Перебейнос

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

городского округа Горловка

от 23 мая 2024 г. № 169

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН** | | | | | | |
| **подготовки дорожно-мостового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов** | | | | | | |
| Общая протяженность дорог с твердым покрытием - 950,09 км. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Код строки** | **Ед. изм.** | **Общий план** | | |
| **Всего** | Из них: | |
| **Муниципальные образования** | **Шеф-регион** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Ремонт внутригородских дорог с твердым покрытием - всего** | 1 | тыс. м2 |  | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | капитальный ремонт | 2 | тыс. м2 |  | 0 | 0 |
| **1.2.** | текущий ремонт всего: | 3 | тыс. м2 |  | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| ремонт внутригородских дорог | 4 | тыс. м2 |  | 0 | 0 |
| ремонт внутриквартальных дорог | 5 | тыс. м2 |  | 0 | 0 |
| укладка плитки ФЭМ | 6 | тыс. м2 |  | 0 | 0 |
| ремонт тротуаров | 7 | тыс. м2 |  | 0 | 0 |
| **2** | **Подготовка специализированной техники (независимо от формы собственности), всего** | 8 | единиц |  | 21 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| машина дорожная комбинированная | 9 | единиц |  | 8 | 0 |
| автогрейдер | 10 | единиц |  | 1 | 0 |
| вспомогательная специализированная техника | 11 | единиц |  | 12 | 0 |
| **3** | **Привлечение дополнительной спецтехники у стороннних организаций всего** | 12 | единиц |  |  |  |
| в том числе по условиям договора | 13 | единиц |  |  |  |
| **4** | **Всего необходимо посыпочного материала и реагентов для работы в зимний период (с учетом фактического остатка):** | 14 | тонн |  | 8996,5 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | соль техническая (концентрат минеральный "Галит") | 15 | тонн |  | 719,72 | 0 |
| другой противогололедный материал (отсев, песок, шлак и т.д.) | 16 | тонн |  | 8276,78 | 0 |
| **4.1.** | **Фактическое наличие посыпочного материала и реагентов, всего:** | 17 | тонн |  | 719,72 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| соль техническая (концентрат минеральный "Галит") | 18 | тонн |  | 719,72 | 0 |
| другой противогололедный материал (отсев, песок, шлак и т.д.) | 19 | тонн |  |  |  |
| **4.2.** | **Необходимо дополнительно заготовить посыпочного материала и реагентов, всего:** | 20 | тонн |  | 8276,78 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| соль техническая (концентрат минеральный "Галит") | 21 | тонн |  | 0 | 0 |
| другой противогололедный материал (отсев, песок, шлак и т.д.) | 22 | тонн |  | 8276,78 | 0 |
| **4.3.** | **Создание запаса посыпочного материала и реагентов (7 суток при непрерывной работе в условиях снегопада)** | 23 | тонн |  | 650 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| соль техническая (концентрат минеральный "Галит") | 24 | тонн |  | 52 | 0 |
| другой противогололедный материал (отсев, песок, шлак и т.д.) | 25 | тонн |  | 598 | 0 |
| **5** | **Горюче-смазочные материалы для ликвидации последствий непогоды, всего:** | 26 | литр |  | 0 | 0 |
| **5.1.** | **Заготовка всего:** | 27 | литр |  | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бензин | 28 | литр |  | 0 | 0 |
| дизельное топливо | 29 | литр |  | 0 | 0 |
| **5.2.** | **Создание запаса горюче-смазочных материалов (7 суток при непрерывной работе в условиях снегопада)** | 30 | литр |  | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| бензин | 31 | литр |  | 0 | 0 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дизельное топливо | 32 | литр |  | 0 | 0 |
| **6** | **Общие объемы финансирования (за счет всех источников финансирования), всего:** | 33 | тыс.руб. |  | 0 | 0 |

Управляющий делами администрации

городского округа Горловка О.Ю. Ольховская

План мероприятий подготовки дорожно-мостового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов подготовлен Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Горловка

Директор Департамента Ю.В. Перебейнос