

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРЛОВКА

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19 мая 2025 года № 418

г. Горловка

**Об утверждении планов мероприятий подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов**

С целью своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов, в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями), приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта
2003 года № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 (с изменениями), Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь пунктом 1.4 части 1 статьи 5 Устава муниципального образования городской округ Горловка Донецкой Народной Республики, принятого решением Горловского городского совета Донецкой Народной Республики от 25 октября 2023 года № I/6-1 (с изменениями), подпунктом 3 пункта 2.4 раздела 2, пунктом 5.1 раздела 5 Положения об администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики, утвержденного решением Горловского городского совета Донецкой Народной Республики от 10 ноября 2023 года № I/8-3, администрация городского округа Горловка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить планы мероприятий:

* 1. Подготовки многоквартирного жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (прилагается);
	2. Подготовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (прилагается);

1.3. Подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (прилагается);

1.4. Подготовки объектов водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (прилагается);

1.5. Подготовки дорожно-мостового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (прилагается).

 2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа Горловка Донецкой Народной Республики – <https://gorlovka-r897.gosweb.gosuslugi.ru>

 3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

городского округа Горловка

Донецкой Народной Республики И.С. Приходько

 УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации

 городского округа Горловка

 от 19 мая 2025 г. № 418

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**подготовки дорожно-мостового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Код строки** |  **Единица измерения** | **Общий план** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| **1** | **Подготовка специализированной техники (независимо от формы собственности), всего** |  | единиц | 21 |
| в том числе: |   |   |  |
| машина дорожная комбинированная |  | единиц | 8 |
| автогрейдер |  | единиц | 1 |
| вспомогательная специализированная техника |  | единиц | 12 |
| **2** | **Привлечение дополнительной спецтехники у сторонних организаций всего** |  | единиц |  |
| в том числе по условиям договора |  | единиц |  |
| **3** | **Всего необходимо посыпочного материала и реагентов для работы в зимний период (с учетом фактического остатка):** |  | тонн | 1050,750 |
| в том числе: |   |   |  |
| соль техническая (концентрат минеральный "Галит") |  | тонн | 425,750  |
| другой противогололедный материал (отсев, песок, шлак и т.д.) |  | тонн | 625,000  |
| **3.1** | **Фактическое наличие посыпочного материала и реагентов, всего:** |  | тонн | 1050,750 |
| в том числе: |   |   |   |
| соль техническая (концентрат минеральный "Галит") |  | тонн | 425,750  |
| другой противогололедный материал (отсев, песок, шлак и т.д.) |  | тонн | 625,000  |
| **3.2.** | **Необходимо дополнительно заготовить посыпочного материала и реагентов, всего:** |  | тонн |  |
| в том числе: |   |   |  |
| соль техническая (концентрат минеральный "Галит") |  | тонн |  |
| другой противогололедный материал (отсев, песок, шлак и т.д.) |  | тонн |  |

План мероприятий подготовки дорожно-мостового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов подготовлен Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Горловка

Директор Департамента Е.А. Загуменная

 УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации

 городского округа Горловка

 от 19 мая 2025 г. № 418

|  |
| --- |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ** |
| **подготовки многоквартирного жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов** |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Код строки** | **Единица измерения** | **Всего мкд по техпаспорту** | **План подготовки (собственными силами)** | **План подготовки (силами шефов-регионов)** | **План подготовки - всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **Подготовка жилых домов всех форм собственности с выдачей паспортов готовности - всего** | 1 | домов | 3190 | 2656 | 0 | 2656 |
| в том числе с централизованным отоплением | 2 | домов | 1860 | 1783 | 0 | 1783 |
| 1. Жилищный фонд обслуживаемый МУП | 3 | домов | 3134 | 2600 | 0 | 2600 |
| в том числе с централизованным отоплением | 4 | домов | 1808 | 1731 | 0 | 1731 |
| 2. Жилищный фонд обслуживаемый ОСМД, ЖСК, ТСН (ТСЖ) | 5 | домов | 56 | 56 | 0 | 56 |
| в том числе с централизованным отоплением | 6 | домов | 52 | 52 | 0 | 52 |
| 3. Жилищный фонд ведомственной принадлежности | 7 | домов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе с централизованным отоплением | 8 | домов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Жилищный фонд всех форм собственности в котором выполняется:** |   |   |   |  |  |  |
| ремонт кровли | 9 | домов |   | 77 | 0 | 77 |
|   | 10 | м2 |   | 4305,00 | 0 | 4305,00 |
| в том числе: |   |   |   | 0 | 0 | 0 |
|  - мягкой | 11 | домов |   | 25 | 0 | 25 |
|   | 12 | м2 |   | 3562,00 | 0 | 3562,00 |
|  - шиферной | 13 | домов |   | 52 | 0 | 52 |
|   | 14 | м2 |   | 743,00 | 0 | 743,00 |
| ремонт (замена) трубопроводов систем ц/о | 15 | домов |   | 22 | 0 | 22 |
| **3** |   | 16 | м.п. |   | 810,00 | 0 | 810,00 |
| промывка систем ц/о | 17 | домов |   | 1286 | 0 | 1286 |
| гидравлическое испытание систем ц/о | 18 | домов |   | 1783 | 0 | 1783 |
| ремонт (замена) трубопроводов горячего водоснабжения | 19 | домов |   | 0 | 0 | 0 |
|   | 20 | м.п. |   | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ремонт (замена) трубопроводов холодного водоснабжения | 21 | домов |   | 8 | 0 | 8 |
|   | 22 | м.п. |   | 200 | 0 | 200 |
| ремонт (замена) трубопроводов водоотведения | 23 | домов |   | 10 | 0 | 10 |
|   | 24 | м.п. |   | 200 | 0 | 200 |
| ремонт оголовков | 25 | домов |   | 3 | 0 | 3 |
|   | 26 | шт. |   | 9 | 0 | 9 |
| ремонт (замена) запорной арматуры | 27 | домов |   | 27 | 0 | 27 |
|   | 28 | шт. |   | 48 | 0 | 48 |
| ремонт входных дверей | 29 | домов |   | 5 | 0 | 5 |
|   | 30 | шт. |   | 33 | 0 | 33 |
| остекление | 31 | домов |   | 75 | 0 | 75 |
|   | 32 | м2 |   | 327 | 0 | 327 |

План мероприятий подготовки многоквартирного жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов подготовлен Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Горловка

Директор Департамента Е.А. Загуменная

 УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации

 городского округа Горловка

 от 19 мая 2025 г. № 418

|  |
| --- |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ** |
| **подготовки объектов водоснабжения и водоотведения** |
| **к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов**  |
| Общее количество сетей водоснабжения всех форм собственности с учетом сельских и поселковых 1395,56 км. |
| Общее количество сетей водоотведения всех форм собственности с учетом сельских и поселковых 533,9868 км. |
| Общее количество водопроводных насосных станций всех форм собственности с учетом сельских и поселковых \_27\_ ед. |
| Общее количество канализационных насосных станций всех форм собственности с учетом сельских и поселковых \_8\_ ед. |
| Общее количество водопроводных очистных сооружений всех форм собственности с учетом сельских и поселковых\_2\_ед. |
| Общее количество канализационных очистных сооружений всех форм собственности с учетом сельских и поселковых\_3\_ ед. |
| Общее количество скважин всех форм собственности с учетом сельских и поселковых \_\_ ед. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Код строки** | **Единица измерения** | **Плансобственными силами** | **Плансилами шеф-региона** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Подготовка сетей водоснабжения** |   |  |  |  |  |
| **1.1. Текущий ремонт/капитальный ремонт/реконструкция сетей водоснабжения, всего** |   | км | 0,588 | 0,000 | 0,588 |
| *в том числе:* |   |  |  |  |  |
| сетей коммунальной (муниципальной) собственности: |   | км | 0  | 0  | 0 |
| ведомственных сетей, в том числе: |   | км | 0,588 | 0,000 | 0,588 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |   | км | 0,54 | 0,000 | 0,54 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |   | км | 0,048 | 0 | 0,048 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |   | км | 0 | 0 | 0 |
| **1.2. Замена запорной арматуры, всего** |   | единиц | 17 | 0 | 17 |
| *в том числе:* |   |   |  |  |  |
| на сетях коммунальной (муниципальной) собственности |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| на ведомственных сетях, в том числе: |   | единиц | 17 | 0 | 17 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |   | единиц | 15 | 0 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | ФГУП "Железные дороги Новороссии" |   | единиц |  2 | 0  | 2 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **1.3. Ревизия запорной арматуры, всего** |   | единиц | 59 | 0 | 59 |
| **2** | **Подготовка сетей водоотведения** |   | км | 0 | 0 | 0 |
| **2.1. Текущий ремонт/капитальный ремонт/реконструкция сетей водоотведения, всего** |   | км | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |   |   |  |  |  |
| сетей коммунальной (муниципальной) собственности |   | км | 0 | 0 | 0 |
| ведомственных сетей, в том числе: |   | км | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |   | км | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |   | км | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |   | км | 0 | 0 | 0 |
| **2.2. Замена запорной арматуры, всего** |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |   |   |  |  |  |
| коммунальной (муниципальной) собственности |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| на ведомственных сетях, в том числе: |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **2.3. Ревизия запорной арматуры, всего** |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Подготовка водопроводных насосных станций (ВНС), всего** |   | единиц | 25 | 0 | 25 |
| *в том числе:* |   |   |  |  |  |
| ВНС коммунальной (муниципальной) собственности |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ВНС ведомственных, в том числе: |   | единиц | 25 | 0 | 25 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |   | единиц | 22 | 0 | 22 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |   | единиц | 3 | 0 | 3 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |   | единиц | 0 | 0 | 0 |

\

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                     | **3.1. Замена насосного оборудования, всего** |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |   |   |  |  |  |
| ВНС коммунальной (муниципальной) собственности |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ВНС ведомственных, в том числе: |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **3.2. Ревизия насосного оборудования, всего** |   | единиц | 36 | 0 | 36 |
| **3.3. Замена запорной арматуры, всего** |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |   |   |  |  |  |
| ВНС коммунальной (муниципальной) собственности |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ВНС ведомственных, в том числе: |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **3.4. Ревизия запорной арматуры, всего** |   | единиц | 51 | 0 | 51 |
| **3.5. Ремонт мягкой кровли** |   | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **3.6. Ремонт шиферной кровли** |   | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **3.7. Остекление** |   | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Подготовка канализационных насосных станций (КНС), всего** |   | единиц | 7 | 0 | 7 |
| *в том числе:* |   |   |  |  |  |
| КНС коммунальной (муниципальной) собственности |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| КНС ведомственных, в том числе: |   | единиц | 7 | 0 | 7 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |   | единиц | 7 | 0 | 7 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **4.1. Замена насосного оборудования, всего** |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |   |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                   | КНС коммунальной (муниципальной) собственности |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| КНС ведомственных, в том числе: |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **4.2. Ревизия насосного оборудования, всего** |   | единиц | 17 | 0 | 17 |
| **4.3. Замена запорной арматуры, всего** |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |   |   |  |  |  |
| КНС коммунальной (муниципальной) собственности |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| КНС ведомственных, в том числе: |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **4.4. Ревизия запорной арматуры, всего** |   | единиц | 49 | 0 | 49 |
| **4.5. Ремонт мягкой кровли** |   | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **4.6. Ремонт шиферной кровли** |   | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **4.7. Остекление** |   | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Подготовка водопроводных очистных сооружений (ВОС), всего** |   | единиц | 2 | 0 | 2 |
| *в том числе:*  |   |   |  |  |  |
| ВОС коммунальной (муниципальной) собственности |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ВОС ведомственных, в том числе: |   | единиц | 2 | 0 | 2 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |   | единиц | 2 | 0 | 2 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **5.1. Замена насосного оборудования, всего** |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:*  |   |   |  |  |  |
| ВОС коммунальной (муниципальной) собственности |   | единиц | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                  | ВОС ведомственных, в том числе: |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **5.2. Ревизия насосного оборудования, всего** |   | единиц | 7 | 0 | 7 |
| **5.3. Замена запорной арматуры, всего** |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:*  |   |   |  |  |  |
| ВОС коммунальной (муниципальной) собственности |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ВОС ведомственных, в том числе: |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **5.4. Ревизия запорной арматуры** |   | единиц | 101 | 0 | 101 |
| **5.5. Ремонт мягкой кровли** |   | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **5.6. Ремонт шиферной кровли** |   | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **5.7. Остекление** |   | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Подготовка канализационных очистных сооружений (КОС), всего** |   | единиц | 3 | 0 | 3 |
| *в том числе:* |   |   |  |  |  |
| КОС коммунальной (муниципальной) собственности |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| КОС ведомственных, в том числе: |   | единиц | 3 | 0 | 3 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |   | единиц | 3 | 0 | 3 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **6.1. Замена насосного оборудования, всего** |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |   |   |  |  |  |
| КОС коммунальной (муниципальной) собственности |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| КОС ведомственных, в том числе: |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |   | единиц | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|                | ФГУП "Железные дороги Новороссии" |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **6.2. Ревизия насосного оборудования, всего** |   | единиц | 27 | 0 | 27 |
| **6.3. Замена запорной арматуры, всего** |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| КОС коммунальной (муниципальной) собственности |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| КОС ведомственных, в том числе: |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **6.4. Ревизия запорной арматуры, всего** |   | единиц | 71 | 0 | 71 |
| **6.5. Ремонт мягкой кровли** |   | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **6.6. Ремонт шиферной кровли** |   | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **6.7. Остекление** |   | м2 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | **Подготовка скважин, всего** |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |   |   |  |  |  |
| коммунальной (муниципальной) собственности, всего |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| скважин ведомственных, в том числе: |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **7.1. Замена насосного оборудования, всего** |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |   |   |  |  |  |
| скважин коммунальной (муниципальной) собственности |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ведомственных, в том числе: |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |   | единиц | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **7.2. Ревизия насосного оборудования, всего** |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **7.3. Замена запорной арматуры, всего** |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе:* |   |   |  |  |  |
| коммунальной (муниципальной) собственности |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ведомственных, в том числе: |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Минстрой ДНР (ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА") |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики |   | единиц | 0 | 0 | 0 |
| **7.4. Ревизия запорной арматуры, всего** |   | единиц | 0 | 0 | 0 |

План мероприятий подготовки объектов водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов подготовлен Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Горловка

Директор Департамента Е.А. Загуменная

 УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации

 городского округа Горловка

 от 19 мая 2025 г. № 418

|  |
| --- |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ** |
| **подготовки объектов социальной сферы** |
| **к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов** |
|  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Код строки** | **Единица измерения** | **План подготовки (собственными силами)** | **План подготовки (силами шефов-регионов)** | **План подготовки - всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Подготовка объектов социально-культурного назначения всех форм собственности с выдачей паспортов готовности - всего** | 1 | единиц | 203 | 0 | 203 |
| в том числе с централизованным отоплением | 2 | единиц | 190 | 0 | 190 |
| 1. Школы общеобразовательные муниципальной принадлежности | 3 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| в том числе с централизованным отоплением | 4 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 2. Школы общеобразовательные ведомственной принадлежности | 5 | единиц | 47 | 0 | 47 |
| в том числе с централизованным отоплением | 6 | единиц | 47 | 0 | 47 |
| 3. Дошкольные учреждения муниципальной принадлежности | 7 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| в том числе с централизованным отоплением | 8 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 4. Дошкольные учреждения ведомственной принадлежности | 9 | единиц | 43 | 0 | 43 |
| в том числе с централизованным отоплением | 10 | единиц | 43 | 0 | 43 |
| 5. Учреждения Министерства здравоохранения | 11 | единиц | 68 | 0 | 68 |
| в том числе с централизованным отоплением | 12 | единиц | 61 | 0 | 61 |
| 6. Учреждения культуры муниципальной принадлежности | 13 | единиц | 25 | 0 | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе с централизованным отоплением | 14 | единиц | 19 | 0 | 19 |
| 7. Учреждения культуры ведомственной принадлежности | 15 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| в том числе с централизованным отоплением | 16 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 8. Учреждения спорта муниципальной принадлежности | 17 | единиц | 3 | 0 | 3 |
| в том числе с централизованным отоплением | 18 | единиц | 3 | 0 | 3 |
| 9. Учреждения спорта ведомственной принадлежности | 19 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| в том числе с централизованным отоплением | 20 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 10. Учебные заведения высшего, среднего специального, среднего профессионального образования, и прочие объекты | 21 | единиц | 17 | 0 | 17 |
| в том числе с централизованным отоплением | 22 | единиц | 17 | 0 | 17 |
| **2** | **Школы общеобразовательные всех форм собственности в которых выполняется:** |   |   |  |  |  |
| ремонт кровли - всего | 23 | единиц | 1 | 0 | 1 |
|   | 24 | м2 | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
|  - мягкой | 25 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|   | 26 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  - шиферной | 27 | единиц | 1 | 0 | 1 |
|   | 28 | м2 | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| ремонт систем ц/о | 29 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| замена трубопроводов ц/о | 30 | м.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| промывка систем ц/о | 31 | единиц | 36 | 0 | 36 |
| гидравлическое испытание систем ц/о | 32 | единиц | 47 | 0 | 47 |
| **3** | **Дошкольные учреждения всех форм собственности в которых выполняются:** |  |  |  |  |  |
| ремонт кровли - всего | 33 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|   | 34 | м2 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  - мягкой | 35 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|   | 36 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  - шиферной | 37 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|   | 38 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт систем ц/о | 39 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| замена трубопроводов ц/о | 40 | м.п. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| промывка систем ц/о | 41 | единиц | 33 | 0 | 33 |
| гидравлическое испытание систем ц/о | 42 | единиц | 43 | 0 | 43 |
| **4** | **Медицинские учреждения всех форм собственности в которых выполняется:** |   |   |  |  |  |
| ремонт кровли - всего | 43 | единиц | 2 | 0 | 2 |
|   | 44 | м2 | 439,50 | 0,00 | 439,50 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
|  - мягкой | 45 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|   | 46 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  - шиферной | 47 | единиц | 2 | 0 | 2 |
|   | 48 | м2 | 439,50 | 0,00 | 439,50 |
| ремонт систем ц/о | 49 | единиц | 6 | 0 | 6 |
| замена трубопроводов ц/о | 50 | м.п. | 1859,00 | 0,00 | 1859,00 |
| промывка систем ц/о | 51 | единиц | 54 | 0 | 54 |
| гидравлическое испытание систем ц/о | 52 | единиц | 61 | 0 | 61 |
| **5** | **Учреждения культуры всех форм собственности в которых выполняется:** |   |   |  |  |  |
| ремонт кровли - всего | 53 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|   | 54 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
|  - мягкой | 55 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|   | 56 | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  - шиферной | 57 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|   | 58 | м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ремонт систем ц/о | 59 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| замена трубопроводов ц/о | 60 | м.п. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| промывка систем ц/о | 61 | единиц | 8 | 0 | 8 |
| гидравлическое испытание систем ц/о | 62 | единиц | 12 | 0 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Учреждения спорта всех форм собственности в которых выполняется:** |  |  |  |  |  |
| ремонт кровли - всего | 63 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|   | 64 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
|  - мягкой | 65 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|   | 66 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  - шиферной | 67 | единиц | 0 | 0 | 0 |
|   | 68 | м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт систем ц/о | 69 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| замена трубопроводов ц/о | 70 | м.п. | 0, 00 | 0,00 | 0,00 |
| промывка систем ц/о | 71 | единиц | 2 | 0 | 2 |
| гидравлическое испытание систем ц/о | 72 | единиц | 3 | 0 | 3 |
| **7** | **Учебные заведения высшего, среднего специального, среднего профессионального образования в которых выполняется:** |   |   |  |  |  |
| ремонт кровли - всего | 73 | единиц | 5 | 0 | 5 |
|   | 74 | м2 | 2176,80 | 0,00 | 2176,80 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
|  - мягкой | 75 | единиц | 2 | 0 | 2 |
|   | 76 | м2 | 357,90 | 0,00 | 357,90 |
|  - шиферной | 77 | единиц | 3 | 0 | 3 |
|   | 78 | м2 | 1818,90 | 0,00 | 1818,90 |
| ремонт систем ц/о | 79 | единиц | 5 | 0 | 5 |
| замена трубопроводов ц/о | 80 | м.п. | 166,00 | 0,00 | 166,00 |
| промывка систем ц/о | 81 | единиц | 16 | 0 | 16 |
| гидравлическое испытание систем ц/о | 82 | единиц | 17 | 0 | 17 |

План мероприятий подготовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов подготовлен Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Горловка

Директор Департамента  Е.А.Загуменная

 УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации

 городского округа Горловка

 от 19 мая 2025 г. № 418

|  |
| --- |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ** |
| **подготовки объектов теплоснабжения к работе** |
| **в осенне-зимний период 2025-2026 годов** |
| Общее количество котельных всех форм собственности с учетом сельских и поселковых 123 единиц |
| Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении всех форм собственности с учетом сельских и поселковых 194,99 км |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Код строки** | **Ед. изм.** | **План (собственными силами)** | **План (силами регионов-шефов)** | **План подготовки, всего** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 |
| **1** | Подготовка котельных - всего | 1 | ед. | 123 | 0 | 123 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| **1.1** | Котельные муниципальной собственности ( с учетом сельских и поселковых котельных) - всего, | 2 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| **1.2** | Котельные государственной и прочих форм собственности - всего | 3 | ед. | 123 | 0 | 123 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
|  - ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго"  | 4 | ед. | 110 | 0 | 110 |
|  - ФГУП "Железные дороги Новороссии" | 5 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Министерство спорта и туризма ДНР | 6 | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  - Министерство культуры ДНР | 7 | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  - Министерство образования и науки ДНР | 8 | ед. | 1 | 0 | 1 |
|  - Министерство здравоохранения ДНР | 9 | ед. | 1 | 0 | 1 |
|  - Прочие: | 10 | ед. | 11 | 0 | 11 |
| **2** | **Капитальный ремонт/ реконструкция котельных, всего** | 11 | ед. | 4 | 0 | 4 |
| **2.1** | Котельные муниципальной собственности ( с учетом сельских и поселковых котельных) - всего, | 12 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| **2.2** | Котельные государственной и прочих форм собственности - всего | 13 | ед.  | 4 | 0 | 4 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
|  - ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго" | 14 | ед. | 4 | 0 | 4 |
| - ФГУП "Железные дороги Новороссии" | 15 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Министерство спорта и туризма ДНР | 16 | ед. | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  - Министерство культуры ДНР | 17 | ед. |  | 0 | 0 |
|  - Министерство образования и науки ДНР | 18 | ед. |  | 0 | 0 |
|  - Министерство здравоохранения ДНР | 19 | ед. |  | 0 | 0 |
| - Прочие: | 20 | ед. |  | 0 | 0 |
| **3** | **Замена котлов - всего** | 21 | ед. | 6 | 0 | 0 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| **3.1** | Котельные муниципальной собственности ( с учетом сельских и поселковых котельных) - всего | 22 | ед. |  | 0 | 0 |
| **3.2** | Котельные государственной и прочих форм собственности - всего | 23 | ед. | 6 | 0 | 0 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
|  - ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго"  | 24 | ед. | 6 | 0 | 0 |
| - ФГУП "Железные дороги Новороссии" | 25 | ед. |  | 0 | 0 |
| Министерство спорта и туризма ДНР | 26 | ед. |  | 0 | 0 |
|  - Министерство культуры ДНР | 27 | ед. |  | 0 | 0 |
|  - Министерство образования и науки ДНР | 28 | ед. |  | 0 | 0 |
|  - Министерство здравоохранения ДНР | 29 | ед. |  | 0 | 0 |
|  - Прочие: | 30 | ед. |  | 0 | 0 |
| **4** | **Ремонт котлов**  | 31 | ед. | 392 | 0 | 0 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| **4.1** | Котельные муниципальной собственности ( с учетом сельских и поселковых котельных) - всего, | 32 | ед. |  | 0 | 0 |
| **4.2** | Котельные государственной и прочих форм собственности - всего | 33 | ед. | 392 | 0 | 0 |
| в том числе: |   | ед. |  | 0 | 0 |
| - ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго"  | 34 | ед. | 392 | 0 | 0 |
| - ФГУП "Железные дороги Новороссии" | 35 | ед. |  | 0 | 0 |
| - Министерство спорта и туризма ДНР | 36 | ед. |  | 0 | 0 |
|  - Министерство культуры ДНР | 37 | ед. |  | 0 | 0 |
|  - Министерство образования и науки ДНР | 38 | ед. |  | 0 | 0 |
|  - Министерство здравоохранения ДНР | 39 | ед. |  | 0 | 0 |
|  -Прочие: | 40 | ед. |  | 0 | 0 |
| **5** | **Замена насосов, всего** | 41 | ед. | 9 | 0 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |   |   |  |  |  |
| **5.1** | Котельные муниципальной собственности ( с учетом сельских и поселковых котельных) - всего | 42 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| **5.2** | Котельные государственной и прочих форм собственности - всего | 43 | ед. | 9 | 0 | 9 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| -ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго"  | 44 | ед. | 9 | 0 | 9 |
| ФГУП "Железные дороги Новороссии" | 45 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство спорта и туризма ДНР | 46 | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  - Министерство культуры ДНР | 47 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство образования и науки ДНР | 48 | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  - Министерство здравоохранения ДНР | 49 | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  -Прочие: | 50 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **Подготовка тепловых сетей (в двухтрубном измерении), испытания - всего** | 51 | км | 194,99 | 0 | 194,99 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| **6.1** | Сети муниципальной собственности | 52 | км | 0 | 0 | 0 |
| **6.2** | Сети государственной и прочих форм собственности - всего | 53 | км | 194,99 | 0 | 194,99 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| - ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго"  | 54 | км | 191,088 | 0 | 191,088 |
| - ФГУП "Железные дороги Новороссии" | 55 | км | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство спорта и туризма ДНР | 56 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство культуры ДНР | 57 | км | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство образования и науки ДНР | 58 | км | 1,628 | 0 | 1,628 |
| - Министерство здравоохранения ДНР | 59 | км | 0,136 | 0 | 0,136 |
|  - Прочие: | 60 | км | 2,138 | 0 | 2,138 |
| **7** | **Замена тепловых сетей, (в двухтрубном измерении) - всего** | 61 | км | 5,075 | 0 | 5,075 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |   |   |  |  |  |
| **7.1** | Сети муниципальной собственности | 62 | км | 0 | 0 | 0 |
| **7.2** | Сети государственной и прочих форм собственности - всего | 63 | км | 5,075 | 0 | 5,075 |
| в том числе: |  64 |   |  |  |  |
|  - ГУП ДНР "Донбасстеплоэнерго"  | 65 | км | 5,04 | 0 | 5,04 |
| - ФГУП "Железные дороги Новороссии" | 66 | км | 0 | 0 | 0 |
| - Министерство спорта и туризма ДНР | 67 | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  - Министерство культуры ДНР | 68 | км | 0 | 0 | 0 |
|  - Министерство образования и науки ДНР | 69 | км | 0,035 | 0 | 0,035 |
|  - Министерство здравоохранения ДНР | 70 | км | 0 | 0 | 0 |
|  - Прочие: | 71 | км | 0 | 0 | 0 |
| **8** | **Подготовка центральных тепловых пунктов**  | 72 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| **9** | **Потребность в топливе на отопительный сезон** | 73 |   |  |  |  |
| **9.1** | **Уголь - всего** | 74 | тонн | 884,6 | 0 | 884,6 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| **9.1.1** | На котельных муниципальной собственности  | 75 | тонн | 0 | 0 | 0 |
| **9.1.2** | На котельных государственной и прочих форм собственности | 76 | тонн | 884,6 | 0 | 884,6 |
| **9.2**  | **Жидкое топливо - всего** | 77 | тонн | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| **9.2.1** | На котельных муниципальной собственности  | 78 | тонн | 0 | 0 | 0 |
| **9.2.2** | На котельных государственной и прочих форм собственности | 79 | тонн | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Создание запаса топлива**  | 80 |  |  |  |  |
| **10.1** | **Уголь - всего (45 суток)** | 81 | тонн | 313,603 | 0 | 313,603 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| **10.1.1** | На котельных муниципальной собственности  | 82 | тонн | 0 | 0 | 0 |
| **10.1.2** | На котельных государственной и прочих форм собственности | 83 | тонн | 313,603 | 0 | 313,603 |
| **10.2** | **Жидкое топливо - всего (30 суток)** | 84 | тонн | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| **10.2.1** | На котельных муниципальной собственности  | 85 | тонн | 0 | 0 | 0 |
| **10.2.2** | На котельных государственной и прочих форм собственности | 86 | тонн | 0 | 0 | 0 |

План мероприятий подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов подготовлен Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Горловка

Директор Департамента Е.А. Загуменная